**Ú P R A V A B Y T U Č. 8**

(v termínu 1.-30. 7. 2016)

Bourací práce:

 -vybourání příčky u vestavěné kuchyňské skříně

 -vybourání příčky mezi kuchyní a obývacím pokojem

 -vybourání bytového jádra

 -vybourání vestavěných skříní (kuchyň a chodba)

 -odvoz suti

Stavební práce:

 -vybourání futer, zazdění vstupních dveří do kuchyně (2m2)

 -výstavba bytového jádra

 -boční stěny jádra(16m2)

 -čelní stěna bez dveří(9m2)

 -odhlučnění stěn chodba+pokoj (polystyrenové desky)

 celkem(18,2m2)

 -stěny v chodbě(celkem 8m2, bez dveří 6m2)

 -vyhlazení stěn(stěrka)

 -usazení dveří do stěn

 -výměna topných těles

Pokládka plov. podlahy+podlahová dlažba+ obklady

-plovoucí podlaha obýv. pokoj (29m2) chodba(11m2) celkem 40m2

-dlažba podlahy koupelny(4m2) a WC(2m2)

-obklady koupelna(20m2) a WC(13m2) počítáno včetně dveří

Kuchyňská linka